# Plán práce – Subnet Calculator

# Fáze 1 – Příprava (26. 10. – 8. 11.) · milník M1

- Nastavit prostředí: naklonovat repozitář, nainstalovat Python 3 a VS Code

- Osvojit si práci s Gitem (commit, push, pull, větve)

- Nastudovat základy IPv4: oktety, binární zápis, maska, CIDR, adresa sítě a broadcast

- Do docs/priklad.md zapsat jeden ukázkový výpočet sítě krok za krokem (např. 192.168.1.10/24)

- Ujasnit otevřené otázky: zadávání masky ve tvaru 255.255.255.0, chování u /31 a /32

# Fáze 2 – Návrh (9. 11. – 22. 11.) · milník M2

- Navrhnout rozdělení programu do funkcí (vstup → výpočty → výpis)

- Popsat neplatné vstupy a reakci programu na ně (např. 300.1.1.1/24, 10.0.0.1/33, abc, chybějící prefix)

- Sestavit tabulku testovacích případů se vstupy a očekávanými výsledky

# Fáze 3 – Programování (23. 11. – 20. 12.) · milník M3

- Implementovat kontrolu vstupu (formát, oktety 0–255, prefix 0–32)

- Implementovat převod adresy do binárního tvaru (11000000.10101000.00000001.00001010)

- Implementovat přehledný výpis výsledků do konzole

- Průběžně commitovat s výstižným popisem změn

# Fáze 4 – Testování (4. 1. – 17. 1.) · milník M4

- Napsat testy porovnávající výsledky programu s modulem ipaddress

- Ověřit okrajové případy: /0, /8, /16, /24, /30, /31, /32

- Ověřit, že program při neplatném vstupu nespadne

- Zaznamenat nalezené chyby do GitHub Issues a opravit je

# Fáze 5 – Dokumentace a odevzdání (18. 1. – 29. 1.) · milník M5

- Napsat README: účel programu, spuštění, ukázka vstupu a výstupu

- Doplnit komentáře v kódu a uklidit repozitář

- Připravit krátkou ukázku programu pro vyučujícího

- 29. 1. 2027: odevzdání projektu